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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



	1000 София, ул. "Леге" 4

	e-mail: aop@aop.bg

	интернет адрес: http://www.aop.bg

	

	

	ОБЯВА

	за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

	

	Номер на обявата: 916071

	 

	

	

	Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

	Поделение (когато е приложимо): [……]

	Партида в регистъра на обществените поръчки: 00246

	Адрес: РБългария, с. Ковачево, п.к.6265

	Лице за контакт: По технически въпроси - инж.Стоян Сурчев, Станимир Семерджиев; въпроси по процедурата - инж. Лора Янкова

	Телефон: 042 662300, 042 662101; 042 662916

	E-mail: lora@tpp2.com

	Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не

	Допълнителна информация може да бъде получена от:

	[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

	[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

	Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

	

	Обект на поръчката:

	[Х] Строителство

	[] Доставки

	[] Услуги

	Предмет на поръчката: Изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ

	 

	Кратко описание: Коригиране на вертикална планировка за създаване условия за оттичане на повърхностни води и предотвратяване ерозията на бетоновата настилка, специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон на участък от пътя за увеличаване товароносимостта му.
Срок за изпълнение на поръчката: До 100 /сто/ календарни дни от датата на предаване на обекта на Изпълнителя с двустранно подписан протокол, но не повече от 4 месеца от сключване на договора.
Особености относно начина на приемане на строителството по договора: Строителните и монтажните работи следва да бъдат изпълнени в съответствие с техническите условия на Възложителя.

Приемането на извършената работа се извършва от приемателна комисия, назначена от Възложителя, след обявяване на готовност от Изпълнителя и след представяне на следните документи: - Акт образец 19;

- двустранно подписан приемо – предавателен протокол;

- анализни цени на изпълнените операции.
Изискване за гаранционния срок: Гаранционният срок е 2 (две) години, съгласно чл.20, ал.4, т. 8 от Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Начин на плащане: Плащането се извършва в срок до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършената работа, представяне на акт образец № 19, представяне на оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.


	 

	Място на извършване: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

	 

	Обща прогнозна стойност на поръчката: 270000.00 лв.., без ДДС

	 

	Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

	

	Номер на обособената позиция: [   ]

	 

	Наименование: [……]

	 

	Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ]

	Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

	

	Условия, на които трябва да отговарят участниците:Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

	в т.ч.: 

	Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 или 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1,2 и 3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

	 

	Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Съгласно чл. 60 ал.1 от ЗОП - Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. 


	 

	Икономическо и финансово състояние: Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП -Участниците да притежават застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.


	Технически и професионални способности:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а” ЗОП участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата, като следва да е изпълнил минимум пет договора, идентични или сходни с тези на поръчката.
 2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП участниците да разполагат с необходимото техническото оборудване за изпълнение на поръчката както следва: 

- багер -товарач – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- валяк вибрационен минимум 12 т – 1 бр.

- автогрейдер – 1 бр.

- булдозер – 1 бр.
        


	

	Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):

	[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   

	увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

	увреждания или на хора в неравностойно положение

	 

	[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

	Критерий за възлагане:

	[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

	      [] Цена и качествени показатели

	      [] Разходи и качествени показатели 

	[] Ниво на разходите

	[Х] Най-ниска цена 

	 

	Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

	Име: [……]                                           Тежест: [   ]

	 

	Срок за получаване на офертите:

	Дата: 30.06.2016г.                      Час: 16:00 часа

	 

	Срок на валидност на офертите:

	Дата: 01.10.2016г.                    Час: 24:00

	Дата и час на отваряне на офертите:

	Дата: 01.07.2016г. от 14:00часа

	 

	Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

	

	Информация относно средства от Европейския съюз:

	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

	европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не        

	Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

	Друга информация:

1.Към офертата си всеки участник прилага:

1.1. Съгласно чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП, в офертата си всеки участник представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.3 от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръчки – www.aop.bg
1.2. Декларации, съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП – по образец на Възложителя;

1.3. Документите по чл.37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;

1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо.
2.  Участниците да представят документи, удостоверяващи качеството и произхода на материалите, които ще се използват при строително - монтажните работи.
3. Участниците да представят конкретни анализни цени по обема в Приложение 1 към документацията за участие в процедурата, съобразени с УСН  или СЕК.
 Прилага се в техническо предложение.

4. Съгл. Чл. 67, ал. 6 от ЗОП - Преди сключване на договор, участникът избран за Изпълнител представя:

4.1. Заверено копие на удостоверението от вписването в Централния професионален регистър на строителя.
4.2. Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП -Участниците да представят доказателства за наличие на застраховка за професионална отговорност.
4.3 Списък на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка за последните пет години от датата на подаване на офертата, заедно с удостоверения за добро изпълнение на извършеното строителство, които съдържат стойностите, датите, на които е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
4.4. Декларация за наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
4.5 Документи по чл.58, ал.1, чл. 67, ал.6 и чл. 112, ал.1 от ЗОП. 

4.6 Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП /по образец на Възложителя/.

4.7 Гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя./, в размер на 5% от стойността на договора, закръглена до лев. Тази гаранция се освобождава до 30 дни след изтичане на 16 месеца от сключване на договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.

4.7.1.Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност – 17 (седемнадесет) месеца от датата на сключване на договора.

4.7.2.Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 17 месеца от датата на сключване на договора.

5. Отварянето на офертите е  съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
6. Не се допуска вариантност на предложенията.

	Дата на настоящата обява

	Дата: 15.06.2016г.

	Възложител

	Трите имена: инж. Живко Димитров Динчев ................................... (Подпис и печат) 

	Длъжност: Изпълнителен директор „ТЕЦ Марица изток 2 „ЕАД


ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА 

за участие в Обществена Поръчка по реда на чл.20 ал.3 от зоп

До:

6265 “тЕц Марица Изток 2”ЕАД

с. Ковачево, обл. Стара Загора

От:

1.1. Фирма /наименование/ на участника:

…………………………………………………………………………………………………

ЕИК, БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………..

Регистрация по ЗДДС: ………………………………………………………………………

1.2. Седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………….…….

телефон:………………; факс:………………; електронен адрес: ………………...………

1.3. Лични данни на представляващия:…………………………...……….……….……….

ЕГН…………………………; л.к.№…………………издадена на ………………..……….

от ………………………………………… гр.…………………………………….………… 

1.4. Лице за контакти: ………………….…………..; длъжност ..…………………………

телефон………………..; факс……………………; електронен адрес: ……………………

1.5. Обслужваща банка:……………………….………………………………….………….

BIC………………….……….., IBAN…………………..................…………………………

титуляр на сметката ………………………..………………………………………………..

Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е: 

...........................................................................................................................................

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с рег. №916071 и предмет „Изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ” .
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим следните документи:

· Съгл. чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП  - Списък на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка за последните пет години от датата на подаване на офертата, заедно с удостоверения за добро изпълнение на извършеното строителство, които съдържат стойностите, датите, на които е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

· Съгл. Чл. 64, ал.1 , т.9 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване

· Съгласно чл. 60 от ЗОП - Заверено копие на удостоверението от вписването в Централния професионален регистър на строителя

· Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Заверено копие на застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ за строителни и монтажни работи за обекти ІІI-та категория.
Подпис:............................................

· Документи по чл.58, ал.1, чл. 67, ал.6 и чл. 112, ал.1 от ЗОП. 
· Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП /по образец на Възложителя/.
· Гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя./, в размер на 5% от стойността на договора, закръглена до лев.
      Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, че приемаме предложения от Възложителя проект на договор.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
 Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, „г” от ППЗОП, декларираме, че валидността на техническото и ценовото предложение е 90 календарни дни от датата на представяне на офертата.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи, както следва:

1. Приложение № 1 - Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника. 
2. Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.3 от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръчки – www.aop.bg
Забележка: В Раздел III, буква Г от ЕЕДОП кандидатите или участниците следва да попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) 

3. Приложение № 3 - Декларации, съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 от ЗОП – по образец на Възложителя;

4. Приложение № 4  - Документите по чл.37, ал. 4 от ППЗОП – копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението - когато е приложимо;

5. Приложение № 5 - Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо

Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката:

1. Ще изпълним предмета на поръчката, съгласно посочените в обявата изисквания и технически условия на Възложителя. Извършените СМР ще отговарят на строителните норми за качество.
2. Приемаме срок за изпълнение: до 100 /сто/ календарни дни от датата на предаване на обекта на Изпълнителя с двустранно подписан протокол, но не повече от 4 месеца от сключване на договора. 
3. Декларираме, че ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на материалите, които ще се използват при СМР.
Подпис:............................................
 4. Приемаме гаранционен срок за изпълнените строителни работи 2 (две) години в съответствие с чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2/31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5 Приемаме начин на приемане на строителството по договора:
Приемането на извършената работа да се извърши от приемателна комисия, назначена от Възложителя, след обявяване на готовност от Изпълнителя и след представяне на следните документи:

- Акт образец 19;

- двустранно подписан приемо – предавателен протокол;

- анализни цени на изпълнените операции.
6. Място на изпълнение на поръчката: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.

Забележка:  Под заверен от Участника документ се разбира подписан от представляващия фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.

Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1. Предлаганата от нас обща стойност на договора е:............(словом:…...................).лв., без ДДС;

2. Предлаганите от нас единични цени за отделните позиции от обема работи са съгласно Приложение 1 към настоящата оферта. Същите са изготвени в съответствие с УСН  в строителството.
3. Приемаме начин на плащане: в срок до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършената работа, представяне на акт образец № 19, представяне на оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

Декларираме, че сме запознати с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил на купувача) и ще изпълним изискванията им.

Декларираме, че в еднодневен срок от подписване на договора ще осъществим контакт с отговорника по договора и с негово съдействие ще съгласуваме с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. 

Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.

Декларираме, че в случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред. 

подпис: .......................................
дата: .........................................

име:..............................................

град: .........................................

длъжност: ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЕМ

за изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ
	№
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество
	Един.цена, в лв. без ДДС
	Обща цена, в лв. без ДДС

	1
	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С d = 22 НА 100 %
	м²

	3460.00
	 
	 

	2
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
	м³
	796.00
	 
	 

	3
	ИЗВОЗВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 50 КМ СЪС САМОСВАЛ


	м³
	796.00
	 
	 

	4
	ИЗКОП С БАГЕР В З.П НА ТРАНСПОРТ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ


	м³
	1557.00
	 
	 

	5
	НАПРАВА НА ТЪНКИ ИЗКОПИ РЪЧНО С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М. В З.П И НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН


	м³
	156.00
	 
	 

	6
	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ 7 КМ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ
	м³
	1713.00
	
	

	7
	РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ  С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА  ИЗКОПИ  ДО 40 М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДЕПО
	м³
	1713.00
	
	

	8
	ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НАОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК КЛАС 16-31,5 мм


	м³
	675.00
	
	

	9
	ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НАОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК КЛАС 31,5-63 мм


	м³
	1211.00
	
	


	10
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК  СЪС САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ВАЛЯК 8-12 ТОНА ЗА 12 БР.ПРОХОДКИ


	м²

	3460.00
	
	

	11
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛЕН ПЯСЪЧЕН СЛОЙ - 5 СМ


	м³

	173.00
	
	

	12
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА


	м²
	3806.00
	
	

	13
	НАПРАВА НА ИВИЧЕН КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ШИРОЧИНА ДО 25 СМ


	м²
	413.00
	
	

	14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМАТУРНА МРЕЖА  Ст.АIII N12 ЗА ДОЛНА СКАРА 2Х6 БР./М2


	кг
	39450.00
	
	

	15
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМАТУРНА МРЕЖА  Ст.АI Ф6  ЗА ГОРНА СКАРА 2Х5 БР./М2


	кг
	8450.00
	
	

	16
	НАПРАВА НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ ЦИМЕНТ МАШИННО  С ДЕБ. 22 СМ


	м³

	762.00
	
	

	17
	ТРАНСПОРТ БЕТОН ДО 25 КМ С БЕТОНОВОЗ
	м³
	762.00
	
	

	18
	НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ С  ДЮБЕЛ С ДЕБЕЛИНА ДО 40 ММ 


	м
	550.00
	
	

	 19
	ЗАРЯЗВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРИВИДНИ ФУГИ В БЕТОН СЪС ФУГОРЕЗНА МАШИНА


	м
	691.00
	 
	 

	                                                                                                                            Общо:


подпис: .......................................
дата: .........................................

име:..............................................

град: .........................................

длъжност: ....................................

Проект за ДОГОВОР

Днес….............2016г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящия Договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и 
................................................................, със седалище и адрес на управление: ........................................................................................., тел. ............................, факс: .............................; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: ......................................, Ид № по ДДС: .......................................; IBAN:............................................................................... BIC: ................................... Банка: .............................................................................. – град /клон/офис: ..................................... представлявано от .................................................................................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.Предмет на настоящият договор е „Изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ”.  
2. Неразделна част от договора е Приложение №1 – Обем за изпълнение.

3.Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти рег.№916071.
II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ 
1.Общата стойност на договора е ........................ лв. (словом: .................................................................................................................), без ДДС, с включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на предмета на договора.
2. Единичните цени за отделните позиции от обема работи са съгласно Приложение 1 към настоящия договор.

3. Плащането се извършва до в срок до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършената работа, представяне на акт образец № 19, представяне на оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители.

Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Срокът за изпълнение на договора е до 100 /сто/ календарни дни от датата на предаване на обекта на Изпълнителя с двустранно подписан протокол, но не повече от 4 месеца след сключване на договора. 

2. Не се включва в определения по чл. 1 от този раздел срок за  изпълнение на СМР времето за престой в следните случаи:

2.1.1 Когато строежът е спрян за периода, считан от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба № 3/ 31.07.03 на МРРБ на основание ЗУТ;
2.1.2 Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата;

2.1.3. Когато не по вина на Изпълнителя Възложителят е наредил временно спиране на всички работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя./, в размер на 5% от стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок по договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.

2. Гаранционният срок за изпълнените строителни работи е 2 (две) години в съответствие с чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2/31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на Услугата, които се установяват с подписването на протокол от двустранно назначена Комисия. 

4. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети. 
5.Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните.
V.  ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СМР     

1. Приемането на строително-ремонтните работи, предмет на настоящия договор, се извършва от приемателна комисия, назначена от Възложителя, след обявяване на готовност от Изпълнителя и след представяне на следните документи:

- сертификати за качество и произход на вложените материали и първични документи за произход 

-двустранно подписан приемо – предавателен протокол образец Акт 19

-анализни цени на изпълнените операции

-акт Образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.1. Да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора.

1.2. Да определи лице или група от своя персонал, отговорни за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работа по предмета на договора.

1.3.  Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

1.4. Да организира приемането на пълният обем дейности за изпълнение от Приложение 1

след тяхното завършване, което да бъде удостоверено с приемо – предавателен протокол, 1.5 Да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от настоящият договор;

1.6. Да осигури необходимите условия за безопасно изпълнение на възложените дейности.
1.7.  Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя необходимото захранване с електричество и пожарна вода за изпълнение на работите.

1.8.  Да допуска Изпълнителя до работа само с наряд и след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

2.1. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му Приложение 1, неразделна част от договора.

2.2. Да представи документи, удостоверяващи качеството и произхода на материалите, които ще се използват при строителните дейности.

2.3 Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри и наличната си техника дейностите по предмета на договора  в съответствие с обемите, сроковете и изискванията към качеството им, съгласно действащите строителни норми.

2.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

2.5. Да осигури персонала си с отличителни знаци на фирмата.

2.6. При   извършване   на   работата   да   не   назначава   хора,   които   са   в трудовоправни отношения с централата.

  2.7. При установяване на некачествено изпълнение на работите по договора, Изпълнителят се задължава да ги извърши отново, за своя сметка, или да възстанови направените от Възложителя разходи за това. 

2.8. Задължава се при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството.

2.9. Задължава се да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.

2.10. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.

2.11.В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред. 

2.12.Изпълнителят е длъжен на основание чл.75, ал.2 ППЗОП в срок до 3 дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя копие заверено „Вярно с оригинал” от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

2.13.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

2.13.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

2.13.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

2.14. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

2.15. При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

2.16. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

2.17. Изпълнителят и подизпълнителят/ите при изпълнението на договорите за обществени поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.
Забележка: В окончателния текст на договора за обществена поръчка клаузите относно подизпълнителите се заличават, ако в офертата си участникът не е декларирал участие на подизпълнители
VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1.Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.

2.При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.

3.При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение. 

4.При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

5.При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор.

6.Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

7.Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

8.Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

9.В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.
VIII. ФОРСМАЖОР

1.Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства. 

2.Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.
IХ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1.Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.

2.Възложителят си запазва правото да прекрати договора едностранно със седемдневно писмено предизвестие, както и в случаите на чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3.Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено предизвестие. Неустойките по Раздел VII остават дължими.

4.Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73 от ППЗОП.

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

2.Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

3.По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЕМ

за изграждане вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район ПСПрВ
	№
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество
	Един.цена, в лв. без ДДС
	Обща цена, в лв. без ДДС

	1
	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С d = 22 НА 100 %
	м²

	3460.00
	 
	 

	2
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
	м³
	796.00
	 
	 

	3
	ИЗВОЗВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 50 КМ СЪС САМОСВАЛ


	м³
	796.00
	 
	 

	4
	ИЗКОП С БАГЕР В З.П НА ТРАНСПОРТ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ


	м³
	1557.00
	 
	 

	5
	НАПРАВА НА ТЪНКИ ИЗКОПИ РЪЧНО С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М. В З.П И НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН


	м³
	156.00
	 
	 

	6
	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ 7 КМ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ
	м³
	1713.00
	
	

	7
	РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ  С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА  ИЗКОПИ  ДО 40 М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДЕПО
	м³
	1713.00
	
	

	8
	ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НАОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК КЛАС 16-31,5 мм


	м³
	675.00
	
	

	9
	ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НАОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК КЛАС 31,5-63 мм


	м³
	1211.00
	
	

	10
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК  СЪС САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ВАЛЯК 8-12 ТОНА ЗА 12 БР.ПРОХОДКИ


	м²

	3460.00
	
	

	11
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛЕН ПЯСЪЧЕН СЛОЙ - 5 СМ


	м³

	173.00
	
	

	12
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА


	м²
	3806.00
	
	

	13
	НАПРАВА НА ИВИЧЕН КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ШИРОЧИНА ДО 25 СМ


	м²
	413.00
	
	

	14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМАТУРНА МРЕЖА  Ст.АIII N12 ЗА ДОЛНА СКАРА 2Х6 БР./М2


	кг
	39450.00
	
	

	15
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМАТУРНА МРЕЖА  Ст.АI Ф6  ЗА ГОРНА СКАРА 2Х5 БР./М2


	кг
	8450.00
	
	

	16
	НАПРАВА НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ ЦИМЕНТ МАШИННО  С ДЕБ. 22 СМ


	м³

	762.00
	
	

	17
	ТРАНСПОРТ БЕТОН ДО 25 КМ С БЕТОНОВОЗ
	м³
	762.00
	
	

	18
	НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ С  ДЮБЕЛ С ДЕБЕЛИНА ДО 40 ММ 


	м
	550.00
	
	

	 19
	ЗАРЯЗВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРИВИДНИ ФУГИ В БЕТОН СЪС ФУГОРЕЗНА МАШИНА


	м
	691.00
	 
	 

	                                                                                                                            Общо:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ,  ВЪЗЛАГАНИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД

Настоящите указания са общи и имат информативен характер. Конкретните изисквания към участниците са посочени в обявата/поканата за участие в обществената поръчка

Настоящите указания се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност, както следва:

1. при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;

2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 към ЗОП – от 30 000 лв. до 70 000 лв.

І. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 

1. Общи правила за подготовка на документите за участие

Възложителя открива възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20 към ЗОП. 

Заедно с обявата възложителя публикува техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо. 

Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни – за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни, от публикуването на обявата. Възложителят удължава посочения срок с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Възложителят може да не публикува обява, а да изпрати покана до определено лице/лица, когато е налице някое от основанията, посочени в чл. 191, ал.1 от ЗОП.

Когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.

Когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите, възложителя сключва договора за обществена поръчка по правилата на съответната борса

Участниците задължително попълват и прилагат приложения в документацията образец на оферта за участие. 

Офертите за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне офертата да се представи на официален език на съответната страна.

При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите. До изтичането на срока за подаване офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

Всички документи и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции и/или изрично упълномощени за това лица, което се удостоверява с представяне на  нотариално заверено пълномощно.

Всички изготвени от участника справки и документи следва да бъдат съобразени с предмета на поръчката, изискванията на възложителя и приложимата нормативната уредба. Документи, удостоверяващи съответствие с някое от изискванията на възложителя, изготвени от органи на държавната администрация, контролни органи и други организации следва да се представят със заверка „Вярно с оригинал”. Когато за удостоверяване на съответствието с определени изисквания Възложителят е приложил образец в документацията за участие, участниците задължително представят информацията в изискания от Възложителя вид.


Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

Документите се представят в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Офертата съдържа опис на подадените документи, информация относно личното състояние и критериите за подбор, техническо и ценово предложение.
Информация относно личното състояние и критериите за подбор

1.
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2.
документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3.
документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо.

4. декларации, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП

Техническото предложение съдържа следните документи:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;

ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

Към Техническото предложение се прилагат посочените документи, технически спецификации, доказателства за еквивалентност на предлаганите изделия, срок и начин на изпълнение. Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение. 

 Посочва се цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение, която участникът предлага, като препоръчително е участникът да посочи в офертата си начина на формиране на цената, като направи пълна разбивка на калкулираните в цената разходи и предвидената печалба. В случай, че документацията за участие съдържа подробни ценови спецификации, същите се попълват, като се прилагат в офертата и в електронен вариант (Microsoft Office Word или Excell). Посочват се и предложенията по други показатели с парично изражение, упоменати в документацията за участие в процедурата. 

В случай, че в хода на работата на комисията се установят очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на поръчката или обособена позиции на поръчката, за които се участва и единичните цени на стоките или дейностите по спецификация, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай, за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката, респ. обособената позиция, се приема действителния математически сбор от произведенията на единичните цени и съответните количества по спецификация.

При установяване на очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между предлаганите цени цифром и словом, за достоверни се приемат предложените цени словом.

Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

Към офертата участниците подават единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с който  декларират липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП и съответствие с критериите за подбор. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от обществената поръчка, съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.

Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят до лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. За отделните видове търговски дружества тези лица са посочени в чл. 40 от ППЗОП. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

ЕЕДОП се представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както и от всяко от лицата, включени в обединението- участник в обществената поръчка, което не е юридическо лице.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходно възлагане на обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Тази възможност може да бъде използвана, ако е  осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 и чл. 101, ал. 11 ЗОП 
Към офертата участниците подават декларации, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Лицата, които представляват участника, за отделните видове търговски дружества, са посочени в чл. 40 от ППЗОП.

Декларациите, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП, се представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както и от всяко от лицата, включени в обединението- участник в обществената поръчка, което не е юридическо лице.

Отварянето на офертите е публично. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява по следния начин: лицата, които по закон представляват участника юридическо лице следва да представят документ за самоличност, а упълномощените от лица тях - пълномощно и документ за самоличност. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.

II. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО НАЧИНА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.


За да бъде допусната техническата оферта до класиране, същата трябва  да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в обявата/поканата. Участникът може да добави и друга информация, касаеща  изпълнението на предмета на поръчката. 


Комисията предлага на Възложителя да отстрани участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП, както и при наличие на някоя от хипотезите по чл. 107 от ЗОП. 


Комисията оценява допуснатите до класиране оферти въз основа на избрания критерий за възлагане, съгласно чл. 70 от ЗОП.


Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя срок за представяне на обосновката от пет работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно горните обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Протоколът на комисията за разглеждане и оценката на офертите и за класирането на участниците се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

III. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАПАЦИТЕТ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ ОБЕДИНЕНИЯ и дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с тях лица
Всеки участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1. „Свързани лица” и „свързано предприятие”
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. ЗОП съдържа легални дефиниции на понятията „свързани лица” и „свързано предприятие”, като в случай, че се установи една от хипотезите на свързаност, всички свързани лица, подали оферти в процедурата, подлежат на отстраняване от участие.

Участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.

2. Чуждестранни лица

Участници чуждестранни лица следва да представят съответни изискуеми документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагат се правилата на чл. 58, ал. 3 и сл. от ЗОП.
Попълват аналогични на българските данни за лицата, като в полето за ЕГН се записва дата на раждане, а в полето за лична карта – номер на съответен документ за самоличност, дата и място на издаване, както и органът, който го е издал.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. За доказване съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

3. Използване на капацитета на трети лица

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В условията на поръчката възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

4. Подизпълнители

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че подизпълнителите отговарят на финансовите и икономически условия, техническите способности и квалификация, които възложителя изисква, съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява от подизпълнителя, както и че по отношение на тях не са налице основанията на чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията на чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП;

2. новият подизпълнител отговаря на финансовите и икономически условия, техническите способности и квалификация, които възложителя изисква и на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1 и т. 2

5. Обединения, които не са юридически лица

Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя нотариално заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

3. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; 

4. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.
6. Участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от този закон, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка; прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва; възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;
Участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.
ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчка на ниска стойност до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, когато са налице основанията, предвидени в чл. 110 от ЗОП. За целта се публикува съобщение на профила на купувача, в което се посочват и мотивите за прекратяването. В тези случаи, възложителят оттегля информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП от портала на АОП.

V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основания по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, както и съответствието с поставените от възложителя финансови и икономически условия, технически способности и квалификация. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ УЧАСТНИКЪТ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРЕДСТАВЯ:

1. 1.  свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП;

Свидетелството за съдимост да бъде издадено не по-рано от 6 месеца от датата на сключване на договора и трябва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Този документ се представя за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП; 
Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора. 


1.3. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение /когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице/. В случаите, когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1 от Раздел V, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаи, че в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Не се изисква представяне на документ по т.1 от Раздел V от настоящите Указания в случай, че съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ДА ПРЕДОСТАВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО ДА ОБЕЗПЕЧАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ИЛИ АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

2.1. парична сума;

2.2. банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т.2.1. или 2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

3. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Представят се документите, описани в обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП
3.1. Документи, доказващи годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Доказателства, че участниците са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

При обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, се представят съответните доказателства.

3.2. За доказване икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

3.2.1. Удостоверения от банки;

3.2.2. Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";

3.2.3. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 

3.2.4. Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

3.3 За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:

3.3.1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

3.3.2. списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга;

3.3.3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;

3.3.4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;

3.3.5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;

3.3.6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

3.3.7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;

3.3.8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;

3.3.9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

3.3.10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

3.3.11. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания

3.3.12. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със системи или стандарти за опазване на околната среда

4. ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 7,ЧЛ. 6, АЛ. 5, Т. 3 И ЧЛ. 6, АЛ. 2 ОТ ЗМИП, КАКТО СЛЕДВА:

Попълват се предоставени от възложителя образци на ръка от лицата от законния представител на юридическото лице или едноличен търговец, за физически лица от физическото лице. Декларацията се представят в оригинал. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения ще представя - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната.

Декларациите по ЗМИП не се представят от:

1. Кредитна институция от Република България, от друга държава членка или държави извън Европейския съюз, членуващи в Европейското икономическо пространство: Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия; държави извън Европейското икономическо пространство, членуващи във Financial Action Task Force (FATF): Австралийски съюз, Федеративна република Бразилия, Канада, Специален административен регион на Китайската народна република Хонконг, Япония, Мексикански съединени щати, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария, Република Южна Африка, Съединени американски щати, Република Индия и Република Корея.

2. Държавен орган на Република България.

3. Институция, изпълняваща властови функции в съответствие с правото на Европейския съюз при следните условия:

- лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 е събрало достатъчно информация, която не поражда съмнение за идентичността на институцията;

- институцията спазва процедури за отчетност и дейността й е прозрачна;

- институцията се отчита на орган на Общността, на орган на държава членка или съществуват процедури за проверка, които гарантират контрол на нейната дейност.

5. ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНЕТО ПО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ЗОП, в случай, че възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

6. ИЗВЪРШИ СЪОТВЕТНА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ИЛИ ИЗПЪЛНИ ДРУГО ИЗИСКВАНЕ, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.


Непредставянето на някой от документите, посочени в настоящия раздел, е основание за възложителя да откаже да сключи договор с участника, класиран на първо място.


Възложителят не сключва договор за обществена поръчка, когато участника, класиран на първо място, откаже да сключи договор, както и ако не докаже, че по отношение на него не са налице основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.


При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

 
Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящите УКАЗАНИЯ, ще бъдат решавани в съответствие със Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба на българското законодателство.

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.1/т. 2 от ЗОП с предмет:

“………………………………………………………………….”

Долуподписаният /-ната/ 










с ЕГН


, притежаващ лична карта № 


, издадена на 



от МВР, гр. 


, адрес:







,

представляващ




в качеството си на 








със седалище







 и адрес 

на управление: 






, тел./факс:


, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №


,

 ИН по ЗДДС №




Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

( В случай че т.3 е неотносима за лицето, представляващо участника се зачертава)
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.




г. 




Декларатор: 



Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника по чл. 40 от ППЗОП. 

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.1/т. 2 от ЗОП с предмет:

„......................................................................................................................................”

Долуподписаният /-ната/ 










с ЕГН


, притежаващ лична карта № 


, издадена на 



от МВР, гр. 


, адрес:







,

представляващ




в качеството си на 








със седалище







 и адрес 

на управление: 






, тел./факс:


, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №


,

 ИН по ЗДДС №





Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или
1.2. Участникът, който представлявам има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

                             ( невярната от горните две подточки се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. За участника, който представлявам не е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За участника, който представлявам не е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

    Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.




г. 




Декларатор: 



Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подава от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
Образец

(наименование и адрес на Възложителя) 

Банкова гаранция №.........

за изпълнение на договор за обществена поръчка

БАНКА ………….. , със седалище ……………………….., е уведомена, че между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и бенефициент на банковата гаранция/ и ………………………….., със седалище ………………………… /Изпълнител/, е сключен / предстои да бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №................. с предмет: „........................” /наричан по-нататък Договор/.

Във връзка с гореизложеното, „БАНКА ………” …се задължава безусловно и неотменяемо да Ви заплати всяка сума или суми, непревишаващи общо ................. лв. /........................лева/, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.


Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.

Настоящата гаранция е валидна от................... до .................... и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16,00 часа на ………………. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в „Банка ………..” След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в „Банка ……..” ….

 С уважение, 

………………

(БАНКА)

PAGE  
4
ТО/ММ/ЛЯ

